BILAGA – Pilotprojektet KUB

1. Pilotprojekt

Pilotprojekt KUB – Praktiskt test av RODA för digitalt långtidsbevarande av museisamlingar.

2. Syfte

Syftet är att i praktiken pröva om RODA (Repository of Authentic Digital Records) och RODA-in kan bli en lämplig del av Kulturförvaltningens framtida lösning för digitalt långtidsbevarande, och om en fungerande bevarandekedja kan byggas upp med Primus som utgångspunkt.

Piloten ska visa om teknik, informationsmodell, arbetssätt och lagring tillsammans uppfyller grundkraven för långsiktigt bevarande. Den ska också klargöra:

- vilken information som ska sparas

- vilka rutiner som behövs

- hur arbetssättet kan utformas utan onödig administration

- vilka systemanpassningar som krävs.

Det räcker inte att visa att programvarorna går att installera och kan kommunicera med varandra. Hela kedjan prövas, från verksamhetens urval och metadataarbete till säker lagring och återläsning. Ett godkänt pilotresultat betyder inte att lösningen är klar för produktion. Resultatet visar om lösningen är lämplig att utveckla vidare och under vilka förutsättningar.

3. Mål

När pilotprojektet avslutas ska följande vara uppnått:

- En testmiljö med RODA och RODA-in är etablerad och dokumenterad, och en lämplig lagringsyta är ansluten.

- Ett avgränsat urval digitala objekt är valt ur pilotmuseets samlingar enligt dokumenterade urvalskriterier.

- Objekt och metadata är exporterade från Primus enligt en dokumenterad och repeterbar process.

- Metadata är mappade till en dokumenterad struktur som följer Cesars RODA-specifikation och gemensamma nationella standarder.

- Materialet är överfört till RODA med RODA-in, och RODA har skapat bevarandepaket enligt en fastställd och dokumenterad konfiguration.

- Det är verifierat att bevarandepaketen och deras metadata finns lagrade på avsedd lagringsyta.

- Filintegritet, återläsning och felhantering är kontrollerade.

- Det finns rutiner för nyregistrering och för äldre material, och den administrativa belastningen är utvärderad.

- Det finns ett förslag till fortsatt arbetssätt, teknisk lösning och förvaltningsmodell.

4. Omfattning och avgränsningar

| Ingår i piloten | Ingår inte i piloten |
| --- | --- |
| Ett mindre museum med ett avgränsat urval digitala objekt | Migrering av alla museers digitala samlingar |
| Test av hela kedjan Primus → RODA-in → RODA → lagring | Fullskalig produktionsdrift för hela Kulturförvaltningen |
| Principer för urval, prioritering och eventuell gallring | Slutlig gallring av befintliga samlingar utan behöriga och dokumenterade beslut |
| Metadatamappning mot Cesars RODA-specifikation | Utveckling av en helt ny bevarandeplattform |
| Rutiner för nyregistrering och äldre material | Slutligt beslut om långsiktig förvaltningsorganisation |
| Underlag för kostnader, drift och förvaltning |  |

Vilka filtyper och objekt som ingår, och vilka som uttryckligen lämnas utanför, fastställs i Fas 2.

5. Två parallella spår

Piloten bedrivs i två spår som löper parallellt. Verksamhetsspåret väntar inte på att den tekniska miljön blir färdig, eftersom kraven på metadata, urval och export behöver vara kända när de tekniska testerna utformas.

Tekniskt spår (KUB-projektet med infrastruktur/KSD)

- Fastställa arkitektur och tekniska förutsättningar för RODA och RODA-in, med utgångspunkt i Cesars miljö.

- Använda och vid behov komplettera den miljö som etableras i Fas 1 (server, nätverksåtkomst, behörigheter och lagringsyta).

- Installera och konfigurera RODA-in i en lämplig klientmiljö.

- Utreda integrationen mellan Primus, RODA-in och RODA.

- Testa informationspaketering, metadata, integritet, loggning och kontroller vid överföring.

- Dokumentera säkerhetskopiering, återställning, loggning och tekniska beroenden.

- Utreda hur lagring, återläsning, uppföljning och framtida förvaltning ska hanteras.

Verksamhetsspår (pilotmuseet och projektgruppen, samordnat av projektledaren)

- Gå igenom samlingsförvaltningsplanen och andra relevanta styrdokument.

- Analysera vilka digitala objekt och informationsmängder som ska prioriteras för långtidsbevarande.

- Ta fram principer för urval, prioritering och eventuell gallring, med tydlig ansvarsfördelning och dokumenterade beslut.

- Identifiera vilka metadata som behövs och vilka krav som ska gälla för datakvaliteten.

- Utgå från befintliga rutiner för registrering i Primus och bygga vidare på dem där det är lämpligt.

- Ta fram och testa rutiner för export av objekt och metadata från Primus.

- Dokumentera ansvar, arbetsmoment, kvalitetskontroller och hantering av avvikelser.

Den tekniska lösningen ska stödja verksamhetens beslut och arbetssätt, inte ersätta dem.

6. Bevarandekedjan som testas

Primus → Export och kvalitetssäkring → RODA-in → RODA (SIP → AIP) → Lagring och integritetskontroll → Uppföljning

| Steg | Innehåll | Huvudansvar |
| --- | --- | --- |
| 1. Primus – registrering och urval | Verksamheten registrerar och beskriver objekten, kvalitetssäkrar metadata och beslutar vilka objekt som ska föras över till långtidsbevarande. | Pilotmuseet |
| 2. Export och kvalitetssäkring | Objekt, originalfiler och metadata exporteras och anpassas till den struktur och de format som fastställts för överföringen. | Projektgruppen med KUB-projektet |
| 3. RODA-in – förberedelse och överföring | Materialet förbereds som inlämningspaket (SIP) och skickas till RODA. | KUB-projektet med projektgruppen |
| 4. RODA – ingest och paketering | RODA tar emot SIP och skapar bevarandepaket (AIP) enligt OAIS och Cesars specifikation. | KUB-projektet |
| 5. Lagring och integritetskontroll | Bevarandepaketen lagras på den avgränsade lagringsytan. Integritet, spårbarhet och återläsning kontrolleras. | KUB-projektet med KSD |
| 6. Uppföljning och dokumentation | Resultat, avvikelser och erfarenheter dokumenteras och används för att bedöma om lösningen kan skalas upp. | Projektledaren med projektgruppen |

Standarder som prövas är OAIS (ISO 14721), Dublin Core, PREMIS och METS, samt de metadataformat som Primus kan exportera. Vilka standarder, profiler och valideringsregler som ska gälla fastställs i piloten, med utgångspunkt i Cesars specifikation.

7. Genomförande i sex steg

| Steg | Innehåll | Leverans | Preliminär tid |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Teknisk testmiljö | Etablera server, lagringsyta, nätverk och behörigheter. Installera RODA och RODA-in. Dokumentera säkerhetskopiering, återställning och loggning. | Dokumenterad och fungerande testmiljö | November 2026 – våren 2027 (Fas 1–2) |
| 2. Förberedelser och kravställning | Välja pilotmuseum. Utse projektledare och tekniska kontaktpersoner. Fastställa krav, avgränsningar och utvärderingskriterier. Identifiera beroenden till KSD, Primus och VGR:s infrastruktur. | Dokumenterad pilotplan med krav, ansvar, urvalskriterier och testupplägg | Januari–april 2027 (Fas 2) |
| 3. Urval och förberedelse av data | Välja objekt enligt urvalskriterierna. Kontrollera identitet, filformat och metadata. Granska kvalitet och fullständighet i Primus. | Kvalitetssäkrat och dokumenterat testurval | April–juni 2027 (Fas 3) |
| 4. Export från Primus | Undersöka exportmöjligheter. Mappa metadata. Koppla ihop originalfiler, identifierare och metadata. Ta fram en repeterbar exportprocess. | Dokumenterad och testad överföringsprocess från Primus till RODA | Maj–september 2027 (Fas 3) |
| 5. Ingest, paketering och lagring | Överföra via RODA-in. Genomföra ingest och verifiera paket, metadata och identifierare. Kontrollera kontrollsummor. Testa återläsning och felfall. | Testresultat för hela kedjan mot uppställda krav | Augusti–november 2027 (Fas 3) |
| 6. Utvärdering och rekommendation | Bedöma kravuppfyllelse, hinder, manuellt arbete och administrativ belastning. Uppskatta kostnader för drift och breddinförande. Föreslå förvaltning och ansvarsfördelning. | Slutrapport med rekommendation | Oktober–december 2027 (Fas 4) |

    - Pilotprojektet inleds med teknisk etablering i Fas 1. Verksamhetsspåret påbörjas i Fas 2 med förberedelser och kravställning. Urval, förberedelse av data, export och tester genomförs huvudsakligen i Fas 3. Utvärdering och rekommendation genomförs i Fas 4. Genomförandestegen och deras koppling till faserna framgår av tabellen ovan. Eventuell förlängning beslutas i samband med beslutet om en långsiktig lösning.

8. Frågor som verksamheten ska besvara i piloten

| # | Fråga |
| --- | --- |
| 1 | Vilka digitala objekt och informationsmängder ska bevaras långsiktigt, och i vilken prioritetsordning? |
| 2 | Vilka principer ska gälla för urval och eventuell gallring, och vem fattar besluten? |
| 3 | Vilka metadata är obligatoriska för att ett objekt ska kunna föras över till bevarande? |
| 4 | Räcker dagens registrering i Primus, eller behöver rutinerna kompletteras? |
| 5 | Hur ska nyregistrerat respektive äldre (retrospektivt) material hanteras? |
| 6 | Vem gör vad i kedjan, och var finns kontroll- och ansvarspunkterna? |
| 7 | Hur hanteras avvikelser, till exempel saknade metadata eller felaktiga filer? |
| 8 | Vilka arbetsmoment upplevs som onödig administration, och hur kan de förenklas? |
| 9 | Vilka kunskaper behöver personalen, och vilket utbildningsbehov finns? |

9. Utvärderingskriterier (förslag)

Kriterierna fastställs i Fas 2, innan testerna påbörjas. De utgör grunden för beslutet om långsiktig lösning.

| Område | Föreslaget kriterium |
| --- | --- |
| Teknisk miljö | RODA och RODA-in kan installeras, konfigureras och användas i en dokumenterad testmiljö. |
| Export från Primus | Objekt och metadata kan exporteras på ett repeterbart sätt. |
| Metadata | Obligatoriska metadata och identifierare förs över korrekt och kan kopplas till rätt objekt och filer. |
| Standarder | Valda format och metadata kan hanteras enligt den dokumenterade bevarandemodellen och Cesars specifikation. |
| Ingest | Materialet kan föras över till RODA och behandlas utan oupptäckta fel. |
| Paketering | Bevarandepaketens innehåll, struktur och metadata kan verifieras mot uppställda krav. |
| Lagring | Paketen lagras på avsedd lagringsyta med dokumenterade principer för skydd och åtkomst. |
| Integritet | Kontrollsummor eller motsvarande kontroller upptäcker förändringar eller skador på filer. |
| Återläsning | Material kan hämtas från lagringen och verifieras mot ursprungsmaterialet. |
| Arbetssätt | Processen kan genomföras enligt dokumenterade rutiner med tydliga ansvarspunkter och utan onödig administration. |
| Förvaltning | Det finns underlag för att bedöma drift, kostnader, kompetensbehov och långsiktigt ansvar. |

10. Förutsättningar för pilotstart

Följande ska vara uppfyllt innan verksamhetsdelen av piloten startar. KUB-projektet redovisar status för ledningsgruppen.

| Förutsättning | Ansvarig |
| --- | --- |
| Den avgränsade server- och lagringsmiljön är etablerad och dokumenterad | KUB-projektet med KSD |
| Behörighetsmodellen är fastställd och dokumenterad i support- eller förvaltningssystem | KUB-projektet med KSD |
| Finansiering för 2027 är säkrad (projektledare och drift av miljön) | KUB-projektet |
| Projektledare för verksamhetsspåret är utsedd | KUB-projektet |
| Pilotmuseet är valt och projektgruppen har namngivna deltagare med avsatt tid | Verksamhetschef NOK |
| Informationsklassning och bedömning av personuppgifter är gjorda för pilotmaterialet | Verksamheten med KUB-projektet och informationssäkerhetsfunktionen |
| Utvärderingskriterierna är fastställda | KUB-projektet med verksamheten |
| Cesars aktuella RODA-specifikation finns tillgänglig och är versionsangiven | KUB-projektet med Cesar-teamet |
| Projektdirektivet är fastställt | KUB-projektet och verksamhetschef NOK |

11. Resultat efter piloten

Slutrapporten ger ledningsgruppen underlag för att ta ställning till:

- om RODA är lämpligt som en del av Kulturförvaltningens bevarandelösning, och om inriktningen mot Cesar ska bekräftas

- om Primus kan fungera som utgångspunkt för urval och export av digitala objekt

- vilka kompletteringar som behövs i metadata, systemintegration och arbetssätt

- vilken lagrings- och driftsmodell som bör användas

- vilka resurser och vilken finansiering ett fortsatt arbete kräver

- hur ansvar och förvaltning ska organiseras

- om lösningen ska vidareutvecklas, testas i ytterligare en pilot eller införas stegvis vid fler museer, och hur överföringen till Cesar i så fall ska planeras.