Strategisk rekommendation: Långtidsbevarande av digitala samlingar
Till: Ledningsgruppen
Från: KUB (Digitalt kulturarv och bevarande)
Datum: 2026-08-31
Ärende: Rekommendation och beslutsunderlag för långsiktigt digitalt bevarande av museernas samlingar (Primus – RODA/Cesar – KSD-pilot)

1. Bakgrund och nulägesanalys

1.1 Inventering och dagens situation

KUB-projektet startade arbetet med att inventera museernas hantering av digitalt kulturarv, samtidigt som vi genomförde en kartläggning av de lagar, regler och krav som gäller för området. Genom intervjuer med samtliga museer, samlingsansvariga och förvaltare kartlades hur data idag skapas, lagras och skyddas. Resultatet visade museerna inte levde upp till gällande regler och föreskrifter, och att informationen idag är utspridd på flera olika platser och saknar en enhetlig struktur:

- Filer förvaras på externa hårddiskar, USB-minnen, lokala datorer samt på regionens nätverksdiskar.

- Enhetliga rutiner saknas i stora delar av verksamheten.

- Slutsats: Verksamheten uppfyller idag inte gällande nationella regler och föreskrifter för arkivering och bevarande av digitalt material.

1.2 Omvärldsläge, hotbild och samhällsviktig verksamhet

- Klassificering: Myndigheten för civilt försvar har klassificerat digitalt kulturarv som samhällsviktig verksamhet.

- Hotbild: Kriget i Ukraina samt ökande hot i form av ransomware, AI-manipulation och cyberangrepp ställer krav på omedelbar digital motståndskraft.

- Nationell utblick & Riksantikvarieämbetet: En nationell kartläggning mot 10–20 museer samt dialog med Riksantikvarieämbetet visar att det saknas en etablerad nationell lösning på bevarandefrågan. Många museer och regioner står utan fungerande system.

1.3 Klargörande: Säkerhetskopia (Backup) vs. Långsiktigt bevarande

En central insikt från projektet är behovet av att tydliggöra skillnaden mellan dessa två begrepp för organisationen:

- Säkerhetskopia (Backup): En kortsiktig, teknisk katastrofsäkring (t.ex. regionens nätverksdiskar). Om ett system havererar kan filerna återställas, men backupen saknar mekanismer för att garantera filernas tolkbarhet, metadata eller integritet över decennier.

- Långtidsbevarande (Digitalt bevarande): Filer lagras i standardiserade paket tillsammans med fullständiga metadata. Systemet säkerställer att informationens kontext, ursprung och läsbarhet bevaras över tid trots framtida program- och formatbyten.

2. Systemlandskap och förutsättningar

[ Idag: Lokala filer / Diskar ] ──> [ Primus (Metadatabas i AWS) ] ──> Sök/Forskning (Ej långtidsarkiv)

│

▼ 
(Behov: Strukturerat flöde)

[ Mål: Originalfil + Metadata ] ──> [ RODA-paket (Specifikation) ] ──> Långtidslagring (Cesar/KSD)

- Primus (KulturIT): Primus ägs av norska staten, utvecklas av KulturIT och driftas i Amazon Cloud (Norge/Irland). Primus är en metadatabas och sökdatabas avsedd för tillgängliggörande och forskning – det saknar inbyggd funktionalitet för digitalt långtidsbevarande. Däremot finns redan rutiner för hur objekt och metadata registreras i Primus, vilket skapar en utmärkt utgångspunkt.

- Cesar-projektet & RODA: Inom regionen/KSD driver projektet Cesar ett bevarandeinitiativ baserat på programvaran RODA (Repository of Open Digital Archives, öppen källkod). Cesar fokuserar initialt på digitala patientjournaler.

- Tidsutmaningen med Cesar: Cesar-teamet är hårt belastat och har preliminärt aviserat att de kan påbörja en introduktion och integration för vårt kulturarv tidigast årsskiftet 2027–2028. Att invänta Cesar i 1,5–2 år innebär ett oacceptabelt stillestånd med fortsatta legala och säkerhetsmässiga risker.

3. Handlingsalternativ

| Bedömningskriterier | Alternativ 1: Avvakta Cesar | Alternativ 2: Tvåspårsstrategi & Pilot (Rekommenderas) |
| --- | --- | --- |
| Beskrivning | Verksamheten arbetar med samlingsplan, men all teknisk implementering pausas till 2027–2028. | Parallellt arbete: Verksamhetsberedning + en teknisk pilot med KSD-medel och RODA. |
| Regelefterlevnad | Ej godkänd: Lagkrav och samhällsviktigt skydd uppfylls inte under 18–24 månader. | Aktiv: Rutiner, flöden och bevarandepaket etableras och säkras omgående. |
| Finansiering | Inga initiala kostnader, risk för forcerade kostnader vid senare införande. | Nyttjar utvecklingsmedel från KSD:s regionala bevarandeprojekt. |
| Framtida överlämning till Cesar | Osäker och tidskrävande driftsättning från nollpunkten 2027/2028. | Data och bevarandepaket är redan formaterade enligt Cesars exakta RODA-specifikation. |

4. Rekommendation:  Alternativ 2 - Tvåspårsstrategi & Pilot

Projektets rekommendation är att initiera två kompletterande spår:

Spår 1: Verksamhets- och samlingsförvaltningsspår (Verksamhetens ansvar)

Verksamheten och samlingsförvaltarna måste äga innehållsfrågan och motivera bevarandebehovet:

- Kravställning: Tillsätta en intern arbetsgrupp som fastställer vad som ska bevaras (prioritering av samlingar, databaser, bildfiler, etc.) utifrån samlingsförvaltningsplanen och skapa en kravställning.

- Metadatamappning: Jämföra och harmonisera befintliga metadata i Primus mot den tekniska paket- och metadataspecifikation som tagits fram av Cesar-teamet.

- Rutiner: Skapa hållbara rutiner för hur originalfiler och metadata hanteras både vid nyregistrering och retrospektivt (historiskt material).

Spår 2: Tekniskt pilotprojekt (KUB-projektet & KSD)

För att inte processen ska stanna av etableras en pilotverksamhet i samverkan med KSD:s regionala bevarandeprojekt:

- Finansiering och infrastruktur: KSD:s bevarandeprojekt bidrar med utvecklingsmedel samt lagringsyta på sin infrastruktur.

- Egen RODA-miljö: KUB-projektet sätter upp en interimistisk RODA-server (öppen källkod) som speglar Cesars tekniska miljö.

- Avgränsat pilotmuseum (t.ex. Forsviks bruk): Pilotprojektet testar hela kedjan i begränsad skala:

  - Export av originalfiler och metadata från Primus.

  - Paketering i RODA enligt Cesars specifikation.

  - Långtidslagring på KSD-infrastruktur.

- Resultat: Systemfel och arbetsmetoder identifieras i tid. När Cesar är redo 2027–2028 kan de färdiga paketen övertas direkt utan ytterligare bearbetning.

5. Strategiska fördelar

- Sluten avvikelse mot lagkrav: Vi minimerar sårbarheten och påbörjar säkringen av det samhällsviktiga kulturarvet direkt.

- Riskfri och kostnadseffektiv migrering: Genom att följa Cesars RODA-standard från dag ett blir den framtida överlämningen en ren administrativ flytt.

- Tydlig ansvarsfördelning: Skiljer tydligt på innehållsansvar (museiverksamheten) och teknisk förmåga/infrastruktur (KUB-projektet och KSD).

- Maximerat resursutnyttjande: Vi tillvaratar de utvecklingsmedel som redan finns allokerade inom KSD:s bevarandeprojekt.

6. Beslutspunkter för ledningsgruppen

Ledningsgruppen föreslås fatta beslut om följande tre punkter:

- Val av system långsiktigt: Att godkänna användandet av Cesar-projektets RODA-lösning som regionalt system och standard för långsiktigt digitalt bevarande.

- Uppdrag till verksamheten: Att ge museiverksamheten i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en kravställning utifrån samlingsförvaltningsplanen för bevarande, definiera urval och fastställa metadatamappning mot Cesars specifikation.

- Genomförande av pilotprojekt: Att ge KUB-projektet uppdrag att, i samarbete med KSD:s bevarandeprojekt, starta ett tekniskt pilotprojekt med ett avgränsat museum (t.ex. Forsviks bruk) för att ta fram och etablera en fungerande bevarandekedja fram till Cesars övertagande 2027–2028.

Strategisk rekommendation: Långtidsbevarande av digitala samlingar
Till: Styrgrupp / Ledning
Från: IT-enheten
Ärende: Strategi och handlingsplan för digitalt långtidsbevarande (Primus – RODA – Caesar)

### 1. Sammanfattning

Detta underlag utgör KUB-projektets strategiska rekommendation för digitalt långtidsbevarande. Vi har under projektet gjort en översyn av museernas arbete och kan konstatera att vi behöver utveckla våra arbetssätt för att fullt ut leva upp till gällande lagkrav och regelverk kring bevarande och långtidslagring av det digitala kulturarvet.

För att inte helt skapa en egen fristående lösning har vi varit undersökt vad som är best practice i frågan, omvärldsbevakat och samverkat regionalt. Vi har

- För ledningsgruppen finns det några frågeställningar som behöver besvaras.

- Idag finns det en osäkerhet kring hur Cesarteamet kan hjälpa oss när vi kan använda oss av Cesars system för att bevara våra digitala kulturarv.

- Vi har fått en riktlinje om att 2027–2028 kan de börja jobba med detta.

- Nu hör det till saken att de håller på att prata internt och göra en prioritering, så vi vet inte riktigt vad som är fallet med det än.

- Men om vi förutsätter att det är den tidsramen som de tänker sig, så finns det några saker som vi behöver få beslut om.

- För det första måste vi få ett beslut om att vi ska använda Cesar för att bevara.

- För det andra behöver vi också starta ett projekt eller en grupp inom verksamheten där samlingsförvaltare och verksamheten går igenom och specificerar vad det är för data som ska bevaras, vilka objekt, vilka saker som ska bevaras.

- Vad är det för metadata som ska finnas med där?

- När det gäller specifikationen av metadata, kan vi hjälpa till. Det finns en specifikation från Cesarteamet som vi ska använda för att kunna bevara detta, så då kan de använda den för att jämföra med den metadata som de redan har, så att vi får ett fullständigt paket.

- Men det är ett arbete med att ta fram en samlingsförvaltningsplan, för vad är det som ska förvaltas.

- Vi behöver också säkerställa arbetsätt inom verksamheten. Hur jobbar vi rent praktiskt med de här sakerna?

- Vem gör vad?

- Och vi behöver också titta på om vi kan börja med Primus som ett första steg för att testa, där det verkar finnas ett arbetssätt som redan fungerar.

- Men att vi också måste titta på vad gör vi med den andra datan, den andra objekten som databaser och bildfiler som ska sparas, GIF-filer och sånt som inte idag liksom, typ Primus primärt.

- Det är ett projekt som verksamheten måste ta hand om.

- Det projektet behöver också äga frågan.

- De behöver tala om varför det är viktigt att datan sparas och bevaras för all framtid.

- Det är de som måste komma med argumenten för varför det ska bevaras och varför det är viktigt.

- Det är också de som måste äga frågan om att leva upp till lagkraven.

- En annan del är den tekniska lösningen. Det är där som vi på IT, alltså IT-gruppen och Kubeprojektet kan hjälpa till.

- Vi kan ju nu efter att ha gjort den här förundersökningen och hittat det här systemet som heter Cesar, som är systemet, det heter Rodda men projektet är Cesar inom KFD.

- Vi kan ju vara behjälpliga med att sätta upp en pilotverksamhet, för att inte projektet ska stanna av, om inte Cesarteamet kan börja jobba med oss, så kan vi starta en pilotverksamhet där vi gör det i sådana fall tillsammans med KSDs regionala bevarande projekt, som också går in med 500 000 kronor i utveckling.

- Så vi i Kubeprojektet tillsammans med KSDs bevarande projekt skulle då starta en pilotverksamhet, ett provpilotprojekt där vi ser ut ett av de mindre museerna, kanske Forsvik, där vi då får titta på hela den här flödet, att vi tittar på det som verksamheten vill spara, alltså de objekt och det som ska bevaras, att vi tittar på hur det kan knytas ihop tillsammans med originalfiler och metadata för att skapa ett bevarande paket som man sen kan använda i det här systemet Rodda, som liksom gör om filerna till ett bevarande paket för långtidslagring enligt den specifikationer som Cesarteamet har.

- Så det är utgångspunkten för pilotprojektet, att vi tittar på hela kedjan, att vi utgår från ett litet projekt eller ett litet museum och att vi då kan se för- och nackdelar och se hur det fungerar rent praktiskt.

- Det skulle då i sin tur leda till att vi ser vart svårigheterna finns. Vi stannar inte upp projektet, utan ett ett och ett halvt två år när Cesarteamet kan ta över, då finns ett färdigt arbetssätt och även de paket och det som vi redan har gjort kan föras in i Cesars projekt direkt, utan att det ska behöva göras om på något sätt.

- Det skulle alltså underlätta en migrering till Cesars projektet.

- Det andra alternativet är att verksamheten jobbar med sitt projekt och samlar ihop data och samlingsförvaltning och arbetssätt och sånt, och utgår ifrån en specifikation som finns.

- Och det gör de fram tills att Cesars projektet tar över om ett och ett halvt två år.

- Det innebär att den tekniska processen stannar upp tills Cesar projektet tar över helt och en migrering kan ske.

- Det hänger ju lite på beroende på om när Cesarteamet kan börja jobba med det här och vad det innebär med att de jobbar med det.

- Det är sånt som vi behöver ha beslut på.

- Det är egentligen, ska vi använda Cesars projektet?

- Kan ledningsgruppen avsätta en grupp, ett arbetsgrupp, ett projekt för verksamheten som jobbar med frågan om vad som ska bevaras, alltså en samlingsförvaltningsplan, samlingsförvaltningsprojekt som ett förberedande för bevarande.

- Det måste ju göras oavsett om vi gör en pilotverksamhet eller om vi väntar in Cesar.

- Och den tredje saken är, ska vi göra en pilotverksamhet eller inte.

genomfört en förstudie kring hur vi bäst kan nyttja regionens gemensamma tjänster. Vår slutsats är tydlig: det finns redan en bra och långsiktigt hållbar lösning i form av KSD:s Caesar-projekt och e-arkivsystemet RODA.

För att vi ska lyckas fullt ut är det dock helt avgörande att verksamheten blir mer involverad och kliver fram. Det är verksamheten som äger kulturarvet och som måste driva innehålls- och urvalsfrågorna. Vi inom KUB-projektet och IT-gruppen finns med som möjliggörare – vår roll är att stötta, hålla i de tekniska trådarna och hjälpa till att implementera och jacka in oss i Caesars tjänst.

Eftersom Caesar-teamet i nuläget har hög arbetsbelastning och inte har möjlighet att koppla upp oss direkt, erbjuder vi från IT att sätta upp en interimsmiljö. På så sätt kan vi redan nu få till en fungerande pilot, sätta arbetssätten på plats ute i verksamheten och etablera systemflödena i lugn och ro. När rutinerna väl sitter i vardagen på marken kommer den framtida flytten och migrationen in i regionens Caesar-system att gå betydligt smidigare och enklare.

KUB-projektets rekommendation:
Vi rekommenderar att följande två parallella spår initieras:

- Verksamhetsspåret (Verksamhetens ansvar): Verksamheten äger frågan, tar ett aktivt grepp om kulturarvet och leder arbetet. Samlingsförvaltarna fastställer urvalet via samlingsförvaltningsplanen och påbörjar metadataarbetet i Primus med de pågående samlingarna som första etapp.

- Tekniskt pilot- och interimspår (IT:s stöd i samverkan med KSD): IT-enheten sätter upp en RODA-interimslösning på KSD:s infrastruktur, kvalitetssäkrar tekniken och hjälper verksamheten att få till en praktisk och hållbar hantering av dataflödet och bevarandepaketen.

Strategisk rekommendation: Långtidsbevarande av digitala samlingar
Till: Styrgrupp / Ledning
Från: IT-enheten
Ärende: Strategi och handlingsplan för digitalt långtidsbevarande (Primus – RODA – Caesar)

1. Sammanfattning

Att säkra och bevara våra digitala samlingar för framtiden är ett lagkrav och en central uppgift i vår roll som samhällsviktig verksamhet. Med hänsyn till gällande lagar, regelverk och det rådande säkerhetsläget i omvärlden ser vi från KUB-projektet stora risker med att pausa bevarandearbetet under 1,5 till 2 år.

Detta underlag beskriver KUB-projektets rekommendation och erbjudande om tekniskt stöd. Vi vill understryka att det är verksamhetens ansvar att äga och driva bevarandefrågan, motivera dess betydelse gentemot externa intressenter som KSD, samt prioritera nödvändiga resurser.

Projektet har identifierat en möjlig teknisk väg framåt via KSD:s Caesar-projekt och systemet RODA. Eftersom Caesar-teamet har hög arbetsbelastning och inte kan prioritera kulturförvaltningen förrän verksamhetsåret 2027–2028, är det Kub-projektets rekommendation att förvaltningen själva testar och säkerställa att tekniken fungerar. Genom att sätta upp ett pilotprojekt på något av dom mindre museerna kan vi arbeta fram en praktisk och fungerande lösning för den löpande hanteringen av data och system.

Vår bedömning är att en övergång till Caesar bör bli smidig om rekommendationerna genomförs. För att säkerställa detta behöver vi dock testa hela kedjan först genom ett pilotprojekt, och praktiskt verifiera att vi kan följa Caesars specifikationer och sätta upp en motsvarande RODA-miljö. Genom att etablera en egen interimslösning skapar vi ett komplett arbetsflöde från början till slut. Arbetet blir därmed inte bara ett test – de bevarandepaket som skapas och lagras kan användas och bevaras direkt, helt i linje med Caesars krav, utan behov av framtida omarbete.

Verksamhetens grundarbete med samlingarna måste genomföras oavsett vilken teknisk väg som väljs. För att hålla starttröskeln låg föreslår IT att verksamheten inledningsvis fokuserar på de samlingar som redan registreras i Primus, där urvalet görs av samlingsförvaltarna utifrån samlingsförvaltningsplanen. Detta utgör startpunkten för att senare omfatta alla samlingar.

KUB-projektets rekommendation:
Vi rekommenderar att följande två parallella spår initieras:

- Verksamhetsspåret (Verksamhetens ansvar): Verksamheten äger frågan och driver arbetet. Samlingsförvaltarna fastställer urvalet via samlingsförvaltningsplanen och påbörjar metadataarbetet i Primus med de pågående samlingarna som första etapp.

- Tekniskt pilot- och interimspår (IT:s stöd i samverkan med KSD): IT-enheten sätter upp en RODA-interimslösning på KSD:s infrastruktur, kvalitetssäkrar tekniken och hjälper verksamheten att arbeta fram en praktisk hantering för dataflödet och bevarandepaketen.

2. Bakgrund och problemställning

- Lagkrav och omvärldsläge: Vi har en rättslig skyldighet att bevara digital information. Bevarandearbetet bör inte skjutas upp med hänsyn till kraven på god informationshantering och digital motståndskraft.

- Kapacitetsbrist hos Caesar: Inom regionen är Caesar-projektet och systemet RODA den utpekade lösningen, men de kan inte ansluta oss före verksamhetsåret 2027–2028.

- Verksamhetens ägarskap som förutsättning: IT-enheten varken kan eller ska driva frågan om kulturarvets värde eller hantera samlingarnas innehåll. Initiativet och prioriteringen måste komma från verksamheten.

- IT:s roll – teknisk lösning och praktiskt stöd: IT-enheten har identifierat en teknisk lösning och bistår med att testa, verifiera och hjälpa till att bygga upp det praktiska arbetssättet kring data och system.

- Behov av att testa lösningen först: Vi behöver testa i praktiken om vi fullt ut kan efterlikna Caesars RODA-miljö och följa deras specifikationer. Genom piloten verifierar vi tekniken samtidigt som de bevarandepaket som produceras blir skarpa och direkt användbara.

3. Alternativanalys

| Kriterium | Förslag 1: Vänta på Caesar (Passivt) | Förslag 2: Parallella spår och interimslösning (IT:s rekommendation) |
| --- | --- | --- |
| Åtgärd | Avvakta Caesars kapacitet till verksamhetsåret 2027–2028. | Verksamheten driver frågan; IT bistår med pilot och praktisk datahantering omgående. |
| Ägarskap & drivkraft | Frågan pausas i väntan på externa parter. | Verksamheten äger och leder arbetet med aktivt tekniskt stöd från IT. |
| Regulatorisk risk | Hög: Arbetet står stilla under 18–24 månader och lagkrav uppfylls inte i tid. | Låg: Skarpa bevarandepaket börjar produceras och lagras direkt. |
| Verksamhetspåverkan | Skjuter upp arbetet, vilket leder till hög arbetsbelastning 2027/2028. | Verksamheten startar stegvis med pågående Primus-samlingar och bygger rutiner i lugn takt. |
| Arbetsresultat | Inget resultat produceras under väntetiden. | Inget dubbelarbete: Skapade bevarandepaket är färdiga och kan övertas direkt av Caesar. |
| Överlämning till Caesar | Oprövat införandeprojekt startar från noll 2027/2028. | God förutsättning för smidig överlämning: Flöden och format verifieras genom att vi testar lösningen först. |
| Finansiering | Inga kostnader nu, men risk för forcerade kostnader senare. | Kostnadseffektivt genom att nyttja KSD:s befintliga investeringsmedel. |

4. Föreslagen lösning: De två parallella spåren (Förslag 2)

codeText

[ Primus (Objekt & Metadata) ]

│

▼

[ Spår 1: Verksamhetsanpassning (Verksamhetens ägarskap & urval) ]

│

▼

[ Spår 2: RODA-pilot & interim (IT bistår med teknik & arbetssätt) ] ──> [ Skarpa bevarandepaket ]

│

(Direkt övertagande 27/28)

▼

[ Caesars RODA-system ]

Spår 1: Verksamhets- och innehållsspår (Verksamhetens ansvar)

- Ägarskap och drivkraft: Verksamheten äger frågan, formulerar behovet och leder dialogen med intressenter som KSD.

- Obligatoriskt grundarbete: Urvals- och metadataarbetet måste göras av verksamheten oavsett teknisk tidplan och oavsett om vi bygger en pilot eller väntar på Caesar.

- Urval via samlingsförvaltare: Samlingsförvaltarna fastställer urvalet utifrån samlingsförvaltningsplanen.

- Start i pågående Primus-arbete: Verksamheten inleder med de samlingar som redan hanteras och berikas i Primus. Där finns redan rutiner och data tillgängliga.

- Uppskalning: Efter den första etappen i Primus utökas arbetet systematiskt till att omfatta samtliga samlingar.

Spår 2: Tekniskt pilot- och interimsprojekt (IT:s stöd i samverkan med KSD)

- Praktiskt metodstöd: IT-enheten hjälper till att arbeta fram en praktisk lösning för hur data tas ur Primus, paketeras och hanteras i systemet.

- Testa och säkerställa tekniken först: IT-enheten driftsätter en RODA-server och verifierar praktiskt att lösningen fungerar enligt regionens och Caesars specifikationer.

- Skarpa bevarandepaket direkt: Pilotflödet producerar fullt giltiga bevarandepaket som lagras på KSD:s infrastruktur. Inget arbete behöver göras om när Caesar-projektet tar över.

- Samverkan med KSD: IT-enheten hanterar de tekniska delarna av samarbetet med KSD:s bevarandeprojekt gällande lagring och projektmedel.

5. Strategiska fördelar

- Tydliga roller och rätt ägarskap: Verksamheten äger sitt kulturarv och styr innehållet, medan IT-enheten bidrar med teknisk expertis och hjälper till att forma den praktiska datahanteringen.

- Praktisk och testad lösning: Genom att testa hela kedjan först säkerställer vi tekniken och ger verksamheten en beprövad metod för hur arbetet med data och system ska gå till i vardagen.

- Inget dubbelarbete: De paket som tas fram i interimslösningen är skarpa och uppfyller kraven direkt, vilket innebär att det nedlagda arbetet tas tillvara fullt ut.

- Låg starttröskel: Genom att utgå från samlingar som redan bearbetas i Primus kan arbetet komma igång snabbt utan att nya administrationsrutiner behöver skapas.

- Goda förutsättningar inför 2027–2028: Genom att testa och verifiera lösningen i förväg minimerar vi riskerna och skapar bästa möjliga förutsättningar för en smidig överlämning till Caesar.

6. Beslutsunderlag och nästa steg

Ledningen/Styrgruppen föreslås fatta beslut om att godkänna IT-enhetens rekommendation enligt Förslag 2 med följande uppdrag:

- Uppdrag till verksamheten (Ägarskap, urval och resurser): Ge verksamheten i uppdrag att äga bevarandefrågan, föra intressentdialogen kring kulturarvet samt ge samlingsförvaltarna resurser och mandat att påbörja urval och metadataanpassning i Primus utifrån samlingsförvaltningsplanen.

- Uppdrag till IT-enheten (Teknisk pilot och metodstöd): Ge IT-enheten i uppdrag att sätta upp RODA-interimsmiljön, testa och säkerställa att tekniken fungerar enligt Caesars specifikationer, samt bistå verksamheten med att etablera en praktisk data- och systemhantering.

- Formalisera samarbetet med KSD: Upprätta nödvändiga överenskommelser med KSD gällande infrastruktur, lagring och projektmedel för piloten.

- Fortsatt dialog med Caesar: Säkerställa att IT-lösningen och verksamhetens metadata kontinuerligt harmoniseras med Caesars krav inför överlämningen 2027–2028.

----------------------------------------------------------------------------

DETTA är den gamla versionen:

Strategisk rekommendation: Långtidsbevarande av digitala samlingar

Till: Styrgrupp / Ledning
Från: Projektet för digitalt bevarande
Ärende: Strategi och handlingsplan för långsiktigt digitalt bevarande (Primus – RODA – Caesar-integration)

1. Sammanfattning

Att säkra och långtidsbevara våra digitala samlingar är ett regulatoriskt krav och en central del av vårt uppdrag som samhällsviktig verksamhet. Med hänsyn till det rådande omvärldsläget och gällande bevarandekrav kan vi inte låta arbetet stå stilla i 1,5 till 2 år.

Det centrala Caesar-teamet förvaltar det tilltänkta bevarandesystemet (RODA), men har på grund av hög arbetsbelastning meddelat att de inte kan ta emot oss förrän under verksamhetsåret 2027–2028.

Projektets rekommendation:
Vi rekommenderar att vi inte väntar passivt på Caesar, utan omedelbart initierar två parallella spår:

- Verksamhetsspåret: Verksamheten tillsätter en arbetsgrupp som utgår från samlingsförvaltningsplanen, identifierar vilka data som ska bevaras och mappar befintliga metadata i Primus mot Caesars paketeringsspecifikation.

- Tekniskt pilotspår: Projektet etablerar ett samarbete med KSD:s bevarandeprojekt (som har investeringsmedel) för att sätta upp en egen pilotserver med RODA (öppen källkod) på KSD:s lagringsinfrastruktur.

Genom detta tillvägagångssätt skapar vi direkt ett fungerande flöde och färdiga bevarandepaket. När Caesar-teamet är redo 2027–2028 kan överlämningen ske helt sömlöst, då data och paket redan följer deras exakta specifikationer.

2. Bakgrund och problemställning

- Krav och omvärldsläge: Vi har lagkrav och föreskrifter på att bevara vår information. Verksamheten är klassad som samhällsviktig och det osäkra omvärldsläget kräver hög digital motståndskraft och framdrift redan nu.

- Kapacitetsbrist hos Caesar: Caesar-teamet använder RODA för att paketera och hantera långtidslagring. De har dock inte kapacitet att onboarda oss förrän verksamhetsåret 2027–2028.

- Befintliga system: Våra samlingar och metadata hanteras idag i Primus. Den information som finns där behöver struktureras och förberedas för långtidsarkivering enligt gällande standarder.

3. Alternativanalys

| Kriterium | Förslag 1: Vänta på Caesar (Passivt) | Förslag 2: Parallella spår & Pilot (Rekommenderas) |
| --- | --- | --- |
| Åtgärd | Avvakta Caesars kapacitet till verksamhetsåret 2027–2028. | Starta intern pilot med RODA och förbereda data i Primus omgående. |
| Regulatorisk risk | Hög: Vi uppfyller inte bevarandekraven under 18–24 månader. | Låg: Arbetet och paketflödet startar direkt. |
| Verksamhetspåverkan | Låg insats nu, men stor och plötslig arbetsbörda 2027/2028. | Jämn arbetsfördelning; rutiner etableras successivt i lugn takt. |
| Överlämning till Caesar | Kräver ett helt nytt och oprövat införandeprojekt 2027/2028. | Sömlös: Flöden, metadata och paket är redan anpassade efter Caesars RODA-krav. |
| Finansiering | Inga kostnader nu, men risk för framtida merkostnader vid forcering. | Nyttjar befintliga investeringsmedel via KSD:s bevarandeprojekt. |

4. Föreslagen lösning: De två parallella spåren (Förslag 2)

codeCode

[ Primus (Objekt & Metadata) ]

│

▼

[ Spår 1: Verksamhetsanpassning (Caesars specifikation) ]

│

▼

[ Spår 2: RODA-pilotserver (KSD:s infrastruktur & medel) ] ──> [ Långtidslagrade paket ]

│

(Sömlös överlämning 27/28)

▼

[ Caesars RODA-system ]

Spår 1: Verksamhets- och innehållsspår (Verksamheten)

- Urval: Gå igenom samlingsförvaltningsplanen för att fastställa vilken information och vilka objekt som ska bevaras långsiktigt.

- Metadatamappning: Säkerställa att data och metadata som registreras i Primus harmoniseras och mappas mot Caesars RODA-specifikation.

- Resurssättning: Verksamheten måste avsätta tid och resurser för detta innehållsarbete. Projektets fokus är den tekniska infrastrukturen och flödet, inte själva datainnehållet.

Spår 2: Tekniskt pilotprojekt (Projektet & KSD)

- Egen servermiljö: Eftersom RODA bygger på öppen källkod sätter projektet upp en egen pilotserver.

- KSD-samarbete: Samarbete sker med KSD:s projekt för bevarande, som har medel att investera samt tillhandahåller lagringsyta via sin infrastrukturtjänst.

- Testat helhetsflöde: Bygga och verifiera hela kedjan: Data från Primus →  Paketering enligt Caesars specifikation  → Hantering i RODA → Långtidslagring på KSD:s infrastruktur.

5. Strategiska fördelar

- Ingen ställtid: Vi uppfyller direkt våra regulatoriska krav och säkrar informationen utan att förlora 1,5–2 år.

- Riskfri övergång till Caesar: När Caesar-teamet är redo 2027–2028 finns redan färdiga rutiner, testade integrationer och färdigpaketerade data i rätt format, vilket gör övertagandet smidigt och kostnadseffektivt.

- Kostnadseffektivt: Vi nyttjar KSD:s befintliga investeringsmedel och infrastruktur fullt ut.

- Tydlig ansvarsfördelning: Tydlig gränsdragning mellan verksamhetens ansvar för innehåll och projektets ansvar för system/teknik.

6. Beslutsunderlag och nästa steg

Ledningen/Styrgruppen föreslås fatta beslut om att godkänna Förslag 2 och ge mandat för följande åtgärder:

- Formallisera KSD-samarbetet: Ingå samverkan med KSD gällande infrastruktur och projektmedel för bevarandepiloten.

- Tillsätta verksamhetsresurser: Ge verksamheten i uppdrag att formera en arbetsgrupp för urval och metadataanpassning i Primus.

- Starta den tekniska piloten: Ge projektet i uppdrag att sätta upp RODA-servern och bygga paketeringsflödet.

- Upprätthålla dialog med Caesar: Informera Caesar-teamet om vårt upplägg för att säkerställa kontinuerlig överensstämmelse med deras tekniska specifikationer inför 2027–2028.